**Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **1.1.1. Budovanie malých domových čističiek odpadových vôd** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Obec zabezpečí pre jednotlivé domácnosti malé ČOVky bezplatne pomocou dotácie z Envirofondu. (V predchádzajúcom programovacom období obec už poskytla bezplatne malé domové čističky 30 domácnostiam ). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet malých domových čističiek odpadových vôd  Počet domácností využívajúcich domovú čističku odpadových vôd | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie dotácie, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | 2015 | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o dotácie | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín (rok)** | **Náklady spolu**  **(Eur)** | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **1.2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami. Projekt zahŕňa 50% vodných tokov nachádzajúcich sa v katastri obce. Zvyšná časť bude predmetom ďalšieho projektu v budúcnosti. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet km2 ochránenej rozlohy pred povodňami  Znížené/eliminované škody spôsobené povodňami  Počet obyvateľov využívajúcich výsledky projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Podpis zmluvy o NFP | |  | | | | 2015 | | |
| Realizácia VO | | Dodávateľ | | | | 2015 | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | 2016 | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín (rok)** | **Náklady spolu**  **(Eur)** | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2016 | 800 000 | | 680 000 | 80 000 | 0 | | 40 000 | 0 |
| **Spolu** | **800 000** | | **680 000** | **80 000** | **0** | | **40 000** | **0** |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.1.1. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Rekonštrukcia budovy Ocú, zníženie energetickej náročnosti budovy (obnova strechy, zateplenie, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet vymenených okien  Počet vymenených dverí  Počet m2 zateplených plôch  Ročné úspory energie realizovaním projektu  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie dotácie, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | 2015 | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia stavebných prác | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 4** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.2.1. Rekonštrukcia objektu Domu smútku** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Kompletná rekonštrukcia objektu Domu smútku. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia stavebných prác | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| Zriadenie denného stacionára | | Obec | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 5** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.2.2. Dobudovanie chodníka na cintoríne** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2015 –2016 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Dobudovania chodníka na cintoríne (časť chodníka v dĺžke 300 m sa vybudovalo v roku 2014). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka vybudovaného chodníka  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o dotáciu | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia stavebných prác | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2015 - 2016 | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 6** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.3.1. Rekonštrukcia budovy MŠ** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2016 - 2017 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Rekonštrukcia budovy MŠ, zníženie energetickej náročnosti budovy (obnova strechy, zateplenie, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet vymenených okien  Počet vymenených dverí  Počet m2 zateplených plôch  Počet obnovených zdrojov tepla  Ročné úspory energie realizovaním projektu  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o dotáciu | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia stavebných prác | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2016 - 2017 | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 7** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.3.2.Dobudovanie detského ihriska v areály MŠ** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Dobudovanie vonkajšieho detského ihriska v areály MŠ. | | | | | |
| Užívatelia | | | Občianske združenia  Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 vybudovaných herných plôch pre deti  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | |  | | | | | |
| Riziká | | | Nedostatok vlastných finančných prostriedkov obce | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Realizácia finančnej podpory org. | |  | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 8** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.4.1.Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Rekonštrukcia budovy KD, zníženie energetickej náročnosti budovy (obnova strechy, zateplenie, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet vymenených okien  Počet vymenených dverí  Počet m2 zateplených plôch  Počet obnovených zdrojov tepla  Ročné úspory energie realizovaním projektu  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 9** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.5.1.Vybudovanie multifunkčného ihriska** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2019 –2020 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Vybudovanie multifunkčného ihriska v športovom areály za futbalovým ihriskom. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 vybudovaných športovo-relaxačných plôch  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2019 - 2020 | 50 000 | | 0 | 47 500 | 0 | | 2 500 | 0 |
| **Spolu** | **50 000** | | **0** | **47 500** | **0** | | **2 500** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 10** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.5.2.Rekonštrukcia objektu TJ** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Kompletná rekonštrukcia celej budovy. | | | | | |
| Užívatelia | | | Športový klub  Obyvatelia obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Nedostatok vlastných finančných prostriedkov obce | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 11** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.6.1. Rekonštrukcia objektu Požiarnej zbrojnice** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2018 - 2019 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Kompletná rekonštrukcia objektu (interiér aj exteriér) Požiarnej zbrojnice v zmysle spracovanej štúdie. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrekonštruovaných plôch  Počet používateľov kvalitnejších služieb | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej žiadosti o dotáciu | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2018 - 2019 | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 12** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **2.7.1. Vybudovanie kamerového systému v obci** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2016 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Inštalácia 9 kamier monitorujúcich verejné priestranstvá obce. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet inštalovaných kamier  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | 2016 | | |
| Príprava kompletnej žiadosti o dotáciu | | Dodávateľ | | | | 2016 | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | 2016 | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2016 | 29 000 | | 0 | 29 000 | 0 | | 0 | 0 |
| **Spolu** | **29 000** | | **0** | **29 000** | **0** | | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 13** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Po dokončení prebiehajúceho procesu vysporiadania pozemkov a zabezpečenia geometrického plánu uskutočniť (postupne) kompletnú rekonštrukciu miestnych ciest. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 14** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.1.2. Výstavba nového chodníka v časti Závršie** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Výstavba nového chodníka v časti Závršie na základe už vypracovanej projektovej dokumentácie. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka vybudovaných chodníkov  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 15** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.1.3. Rekonštrukcia chodníkov** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Postupná realizácia celkovej rekonštrukcie existujúcich chodníkov v obci. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 16** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.1.4. Budovanie cyklotrás** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2017 - 2020 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Budovanie cyklotrás v okolí Bukovej v celkovej dĺžke cca. 35 km. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka vybudovaných cyklotrás  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | 2017 -2020 | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2017 - 2020 | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 17** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.2.1. Výstavba parkoviska pri cintoríne** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Výstavba 25 parkovacích miest pri cintoríne. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet parkovacích miest  Počet m2 vybudovaných parkovacích plôch  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 18** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.3.1. Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Kompletná rekonštrukcia a modernizácia existujúceho systému verejného osvetlenia a jeho rozšírenie o novú vetvu v časti Závršie. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Ročná úspora elektrickej energie  Dĺžka miestnych komunikácií osvetlených zrekonštruovaným VO  Dĺžka miestnych komunikácií osvetlených novovybudovaným VO  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 19** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.3.2. Osadenie informačných a orientačných tabúľ v obci** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | V rámci budovania informačného a orientačného systému obce sa osadia informačné, resp. orientačné tabule pre ľahšiu orientáciu v obci. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet osadených tabúľ  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | 2017 -2020 | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 20** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.4.1. Budovanie optickej internetovej siete** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Budovanie optickej internetovej siete, uloženie optického kábla pod chodníky (vrátane následnej úpravy chodníkov). | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka vybudovanej optickej siete  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 21** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.5.1. Vybudovanie bytového domu v obci** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Realizácia štúdie ohľadom dopytu po bytoch v obci a vybudovanie bytového domu v zmysle výsledkov štúdie. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Podnikateľské subjekty | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet vybudovaných bytov  Celková podlahová plocha vybudovaných bytov  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava štúdie a projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o podporu | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o podporu | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o podporu | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí podporu | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 22** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.6.1.Revitalizácia centrálnej zóny obce** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | 2019 -2020 | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | V zmysle vypracovanej štúdie revitalizovať centrálnu zónu obce, vrátane osadenia mobiliáru a výsadby zelene. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Podnikateľské subjekty | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Počet m2 zrevitalizovaných plôch obce  Množstvo osadeného mobiliáru  Množstvo vysadenej zelene  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| 2019 - 2020 | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 23** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | **3.7.1. Rozvoj turistických trás** | | | | | |
| Garant | | | Obec Buková | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | Miloš Herceg | | | | | |
| Partneri garanta | | |  | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | Podľa výzvy\* | | | | | |
| Popis / Výstupy | | | Rozvoj turistických trás v okolí Bukovej. | | | | | |
| Užívatelia | | | Obyvatelia obce  Návštevníci obce | | | | | |
| Merateľné ukazovatele | | | Dĺžka zhodnotených turistických trás  Počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu | | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | Verejné obstarávanie (VO) - výber dodávateľa | | | | | |
| Riziká | | | Výber dodávateľa cez VO | | | | | |
| Poznámky | | |  | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného subjektu | | | | Termín | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Príprava kompletnej dokumentácie Žiadosti o NFP | | Dodávateľ | | | | Podľa Výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP | | |
| Realizácia projektu | | Dodávateľ | | | | Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| **Termín** (rok) | **Náklady spolu**  (Eur) | | z toho **verejné zdroje** | | | | | z toho **súkromné zdroje** |
| EU | ŠR | VÚC | | Obec |
| Podľa výzvy\* | Podľa PD | |  |  |  | |  |  |
| **Spolu** | **Podľa PD** | |  |  |  | |  |  |

**\*Podľa Výzvy -**  Termín realizácie závisí od vypísania vhodnej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, resp. od schválenia žiadosti a podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP

**Podľa PD -** Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie